Dev-B 项目文档

业务API · 前端控制台 · 厂商适配 · 记账系统

AI Credits 授权调度平台 · V1.0

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 负责人 | Dev-B |
| 核心语言 | Go（后端API）+ TypeScript/Next.js（前端） |
| 服务名 | api（:8080对外）+ web（:3000对外） |
| 依赖 | engine服务（Dev-A），内部地址 http://engine:8081 |
| 总工期估算 | 39人天（8周内完成） |
| 文档版本 | V1.0 |

# 1. 项目目录结构

| 目录/文件 | 说明 |
| --- | --- |
| api/ | Dev-B 后端项目根目录 |
| cmd/api/main.go | 服务入口 |
| internal/auth/ | 鉴权系统（JWT） |
| internal/seller/ | 卖家业务逻辑 |
| internal/seller/handler.go | HTTP处理器 |
| internal/seller/service.go | 业务逻辑层 |
| internal/buyer/ | 买家业务逻辑 |
| internal/buyer/handler.go | HTTP处理器 |
| internal/buyer/service.go | 业务逻辑层 |
| internal/proxy/ | 买家代理端点（对外的/v1/chat/completions等） |
| internal/proxy/handler.go | 接收买家请求，调用engine dispatch |
| internal/accounting/ | 记账系统 |
| internal/accounting/ledger.go | 余额扣减、收益计算 |
| internal/accounting/settlement.go | 结算周期逻辑 |
| internal/engine/ | Dev-A内部接口的客户端封装 |
| internal/engine/client.go | 调用dispatch、audit等接口的封装 |
| internal/events/ | 接收Dev-A事件通知 |
| internal/events/subscriber.go | Redis Pub/Sub订阅者 |
| internal/db/ | 数据库操作层 |
| Dockerfile | API服务镜像 |
| web/ | Dev-B 前端项目根目录（Next.js） |
| app/seller/ | 卖家控制台页面 |
| app/seller/dashboard/page.tsx | 总览Dashboard |
| app/seller/accounts/page.tsx | 账号管理列表 |
| app/seller/accounts/[id]/page.tsx | 账号详情 |
| app/seller/earnings/page.tsx | 收益结算 |
| app/seller/settings/page.tsx | 安全设置 |
| app/buyer/ | 买家控制台页面 |
| app/buyer/dashboard/page.tsx | 总览Dashboard |
| app/buyer/topup/page.tsx | 充值 |
| app/buyer/usage/page.tsx | 用量明细 |
| app/buyer/docs/page.tsx | 接入文档 |
| app/buyer/models/page.tsx | 模型列表 |
| components/ | 共享UI组件 |
| lib/api/ | API调用封装（fetch wrapper） |

# 2. 模块详细需求

## 2.1 鉴权系统

| 功能 | 实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 卖家注册 | 手机号+验证码 | 国内手机号走短信，海外邮箱+验证码 |
| 买家注册 | 邮箱+密码 或 手机号+验证码 | — |
| 登录 | JWT，有效期7天 | refresh token机制，无感续期 |
| 权限控制 | 中间件：seller路由只允许seller token，buyer路由只允许buyer token | — |
| API Key生成 | 买家注册时自动生成64位随机串 | 买家用此Key调用/v1/接口 |
| API Key鉴权 | 代理端点从Authorization header提取，查buyers表校验 | — |

## 2.2 卖家业务API

| 接口 | 业务逻辑 | 调用Dev-A接口 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/seller/accounts | 1.接收Key和授权配置 2.调用Dev-A verify验证Key可用性 3.验证通过后写accounts表 4.返回账号ID和初始健康度 | POST /internal/v1/accounts/:id/verify |
| PATCH /api/v1/seller/accounts/:id/authorization | 1.校验卖家权限 2.更新authorized_credits_usd 3.同步更新Redis池子中的可用额度 | 无（直接写DB） |
| DELETE /api/v1/seller/accounts/:id/authorization | 1.计算未消耗额度 2.更新accounts表status=revoked 3.发送撤回通知给Dev-A（通过DB状态） | 无（通过DB状态通知） |
| GET /api/v1/seller/accounts/:id/usage | 1.查询usage_records表 2.调用Dev-A获取健康度 3.调用Dev-A获取Console对账数据 4.组合返回 | GET /internal/v1/accounts/:id/health GET /internal/v1/accounts/:id/diff |
| GET /api/v1/seller/earnings | 查询sellers表pending_earn_usd + settlements历史记录 | 无 |

## 2.3 买家业务API

| 接口 | 业务逻辑 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/buyer/topup | 1.接收金额和USDT tx_hash 2.写充值申请记录（status=pending） 3.人工审核后更新余额 | MVP阶段人工审核，审核界面在管理后台 |
| GET /api/v1/buyer/balance | 直接查buyers表balance_usd | — |
| GET /api/v1/buyer/usage | 查usage_records表按buyer_id分页 | 支持时间筛选、厂商筛选、模型筛选 |
| POST /api/v1/buyer/apikeys/reset | 生成新64位随机Key 旧Key立即失效 更新buyers表 | 重置后需要买家重新配置 |

## 2.4 代理端点（最重要的外部接口）

买家通过这些端点使用平台服务，完全兼容OpenAI API格式：

处理流程（每次请求） ① 从 Authorization header 提取买家 API Key ② 查 buyers 表校验 Key 有效性，获取 buyer_id 和余额 ③ 余额不足：直接返回 402 ④ 调用 Dev-A POST /internal/v1/audit 内容审核 ⑤ 审核不通过：返回 400，记录日志 ⑥ 调用 Dev-A POST /internal/v1/dispatch 转发请求 ⑦ 非流式：收到响应 → 调用记账模块扣余额 → 返回买家 ⑧ 流式：建立SSE → 透传chunk给买家 → 流结束后扣余额

| 端点 | 说明 | 特殊处理 |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/chat/completions | 主要代理端点 | 支持stream:true和false两种模式 |
| POST /v1/completions | 旧版completions | 透传，部分厂商不支持时返回404 |
| POST /v1/embeddings | 向量嵌入 | 按厂商支持情况路由 |
| GET /v1/models | 可用模型列表 | 从vendor_pricing表读取，不调Dev-A |

## 2.5 厂商适配层

统一Adapter接口，新厂商只需实现接口，无需改核心代码：

| 方法 | 功能 | Anthropic实现示例 |
| --- | --- | --- |
| FormatRequest(req) | OpenAI格式→厂商格式 | Anthropic用自己的格式，需要转换system角色 |
| ParseResponse(resp) | 厂商格式→OpenAI格式 | 统一输出OpenAI兼容的response结构 |
| ParseUsage(resp) | 提取token消耗 | 从resp.usage提取input/output tokens |
| GetBaseURL() | 返回厂商API地址 | https://api.anthropic.com/v1 |
| GetHeaders(key) | 返回请求头 | { x-api-key: key, anthropic-version: 2023-06-01 } |
| SupportedModels() | 返回支持的模型列表 | [claude-sonnet-4-6, claude-haiku-4-5, ...] |

| 厂商 | 格式转换复杂度 | 特殊处理 | MVP优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anthropic | 中（system角色处理） | messages格式略有差异 | P0（第一个实现） |
| OpenAI | 低（格式相同） | 直接透传，只替换Key | P0 |
| Qwen | 低（OpenAI兼容） | 需要指定特定base_url | P0 |
| GLM | 低（OpenAI兼容） | — | P1 |
| Kimi | 低（OpenAI兼容） | — | P1 |
| Google Gemini | 高（格式差异大） | role名称、content结构都不同 | P1 |

## 2.6 记账系统

每次请求完成后，由代理端点调用记账模块完成扣费和收益计算：

| 步骤 | 逻辑 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算买家扣费 | cost_usd（Dev-A返回）× 买家折扣系数（查vendor_pricing） | buyer_charged_usd |
| 计算卖家收益 | cost_usd × 卖家期望回收率（查accounts表expected_rate） | seller_earn_usd |
| 计算平台毛利 | buyer_charged_usd - seller_earn_usd | platform_earn_usd |
| 扣减买家余额 | UPDATE buyers SET balance_usd = balance_usd - buyer_charged_usd | 事务内执行 |
| 增加卖家待结算 | UPDATE sellers SET pending_earn_usd = pending_earn_usd + seller_earn_usd | 事务内执行 |
| 写消耗记录 | INSERT INTO usage_records (...) | 所有字段写入 |

记账事务要求 步骤4、5、6必须在同一个数据库事务内完成 任何步骤失败：整个事务回滚，不写记录，向买家返回5xx 余额扣减使用 balance_usd >= buyer_charged_usd 作为WHERE条件，防止超扣 流式请求：等待Dev-A返回final usage后再执行事务，不能在流中间扣费

## 2.7 结算系统

| 功能 | 触发时机 | 逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 生成结算单 | 每14天自动触发（定时任务）或卖家手动申请 | 查询周期内usage_records汇总，生成settlements记录 |
| 标记已付款 | 人工操作（管理后台） | 更新settlements.status=paid，记录tx_hash |
| 清零待结算 | 付款确认后 | sellers.pending_earn_usd减去已结算金额 |
| 结算历史查询 | 卖家控制台随时查看 | 分页查询settlements表 |

# 3. 前端页面详细设计

## 3.1 卖家控制台

| 页面 | 核心组件 | 数据来源API | 关键交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard /seller/dashboard | 余额卡片、收益趋势折线图 账号健康度列表、快捷操作 | GET /seller/accounts GET /seller/earnings | 点击账号跳转详情 图表支持7天/30天切换 |
| 账号管理 /seller/accounts | 账号卡片列表 添加账号弹窗 授权额度调整滑块 | GET /seller/accounts POST /seller/accounts | 添加弹窗：Key输入→验证中→成功/失败 授权滑块：实时显示预计收入 |
| 账号详情 /seller/accounts/:id | 消耗进度条 健康度仪表盘 日消耗折线图 Console对账数据对比 | GET /seller/accounts/:id/usage | Console数据按钮：展示平台记录vs官方Console 撤回授权：二次确认弹窗 |
| 收益结算 /seller/earnings | 待结算金额大卡 结算记录表格 申请结算按钮 | GET /seller/earnings GET /seller/settlements | 申请结算：确认收款地址→提交→等待人工处理 |
| 安全设置 /seller/settings | 收款地址表单 手机号修改 | GET/PATCH /seller/profile | 修改收款地址：需验证码二次确认 |

## 3.2 买家控制台

| 页面 | 核心组件 | 数据来源API | 关键交互 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard /buyer/dashboard | 余额大卡（含充值入口） API Key展示+一键复制 本月消耗统计 快速接入引导 | GET /buyer/balance GET /buyer/usage | API Key一键复制 余额<$5时醒目提示充值 |
| 充值 /buyer/topup | 平台USDT收款地址（带二维码） 金额输入 哈希提交表单 充值记录 | POST /buyer/topup GET /buyer/topup/records | 地址一键复制 提交后显示「审核中」状态 |
| 用量明细 /buyer/usage | 筛选栏（时间/厂商/模型） 消耗明细表格 导出CSV按钮 | GET /buyer/usage | 时间范围选择器 厂商/模型下拉筛选 分页加载 |
| 接入文档 /buyer/docs | 快速接入步骤（3步） 代码示例Tab（Python/Node/curl） 模型ID列表 | GET /buyer/models | 代码一键复制 API Key自动填入代码示例 |
| 模型列表 /buyer/models | 模型卡片（含定价对比） 按厂商筛选Tab | GET /v1/models | 展示平台价 vs 官方价对比 |

# 4. Dev-A 事件处理

Dev-B 需要订阅 Redis Pub/Sub 频道，响应 Dev-A 的引擎事件：

| 事件 | 订阅频道 | Dev-B处理逻辑 |
| --- | --- | --- |
| account.suspended | engine:events:account | 1.查accounts表获取seller_id 2.更新账号展示状态为「异常」 3.（可选）发站内通知给卖家 |
| account.low_balance | engine:events:account | 更新账号展示状态，提示卖家剩余额度不足 |
| account.verified | engine:events:account | 更新accounts表status从pending_verify→active |
| usage.synced | engine:events:usage | 刷新账号详情页的对账数据缓存 |

# 5. 任务清单与工时估算

| 模块 | 任务 | 工时（天） | 交付周期 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉴权系统 | 手机号/邮箱注册登录、JWT、API Key生成和验证、权限中间件 | 3 | Week 1-2 | P0 |
| DB Schema | 与Dev-A共同设计，编写sellers/buyers/settlements等表DDL | 1 | Week 1 | P0 |
| 厂商适配-框架 | Adapter接口定义 + Anthropic和OpenAI实现 | 3 | Week 2 | P0 |
| 厂商适配-其他 | Qwen/GLM/Kimi/Gemini实现 | 3 | Week 5-6 | P1 |
| 卖家业务API | 5个接口实现（添加账号、授权调整、撤回、用量查询、收益） | 4 | Week 2-3 | P0 |
| 买家业务API | 4个接口实现（余额、充值、用量明细、重置Key） | 3 | Week 2-3 | P0 |
| 代理端点 | /v1/chat/completions 非流式+流式，调用Dev-A dispatch | 4 | Week 3 | P0 |
| 记账系统 | 事务扣费、收益计算、usage_records写入 | 3 | Week 3 | P0 |
| 结算系统 | 定时生成结算单、人工确认接口、历史查询 | 2 | Week 4 | P1 |
| 事件订阅 | Redis Pub/Sub订阅Dev-A事件，更新DB状态 | 2 | Week 4 | P1 |
| 卖家控制台前端 | 5个页面实现（Dashboard/账号/详情/收益/设置） | 8 | Week 4-6 | P1 |
| 买家控制台前端 | 5个页面实现（Dashboard/充值/用量/文档/模型） | 6 | Week 5-7 | P1 |
| 充值对账流程 | 充值申请提交、管理员审核界面、余额更新 | 2 | Week 6 | P1 |
| 管理后台（最小化） | 充值审核、结算确认、账号强制下线 | 3 | Week 7 | P2 |
| 接入文档页面 | 代码示例、快速接入引导 | 1 | Week 7 | P2 |
|  | 合计 | 48天（含余量） |  |  |

工时说明 Dev-B 实际任务约39天核心工时，此处列出48天含10%余量缓冲 前端工时弹性最大，建议先确保后端接口稳定再集中做前端 厂商适配的Gemini实现复杂度较高，建议放在P1阶段不影响MVP

— Dev-B 项目文档结束 —